**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**УСТЬ –ЛАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

пятого созыва

**РЕШЕНИЕ**

(третья сессия)

от 03.02.2016 №4

с.Усть-Ламенка

Заслушав и обсудив отчет главы Усть-Ламенского сельсовета о ходе выполнения мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Ламенского сельсовета на 2015-2017 гг.» за 2015 год.

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемый отчет главы Усть-Ламенского сельсовета о ходе выполнения мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Ламенского сельсовета на 2015-2017 гг.» за 2015 год.

2.Признать эффективность выполненных мероприятий согласно Программы по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах местного значения поселения и продолжить выполнения заложенных в ней мероприятий с учетом изменений в финансировании.

3.Опубликовать данное решение в газете «Вестник Усть-Ламенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области»

Глава Усть-Ламенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области С.В.Перебейнос

Приложение

Утверждена

Решением Совета депутатов

Усть-Ламенского сельсовета

от 03.02.2016 №4

Информация

о ходе выполнения мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Ламенского сельсовета на 2015-2017 гг.» за 2015 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Наименованиепоказателя | Значение показателя | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| План на отчетный2015 г.  | Факт за 2015 г. |
| Разработка и выполнение мероприятий по Проекту организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования поселения | Число мероприятий (шт.) | 1 | 1 | Администрация | Повышение безопасности движения автотранспорта |
| Стоимость (руб) | 25000.0 | 23315,0 |
| Строительство остановочного комплекса в с.Усть-Ламенка  | Количество (шт) | 1 | 1 | Администрация | Повышение безопасности пассажиров |  |
| Стоимость (руб.) | 75000.0 | 58975,12 |  |
| Ремонт с частичной заменой фонарей уличного освещения  | Количество (шт) | 16 | 10 | Администрация | Улучшение освещенности улиц |  |
| Стоимость (руб.)  | 12000.0 | 29524,0 |  |
| Ремонт дорожного полотна автомобильных дорог поселения (грейдерование, нарезка кюветов) | Количество (шт) | 6 | 6 | Администрация  | Сохранность дорожного полотна |
| Стоимость (руб.)  | 25000.0 | 25000,0 |
| Оформление права собственности на мостовой переход через р.Кама с.Усть-Ламенка  | Количество (шт) | 1 | 1 | Администрация | Обеспечение финансирования содержания моста |
| Стоимость (руб.)  | 12000.0 | 2000,0 |
| Информирование население об изменениях в законодательстве по Правилам дорожного движения  | Количество (шт) | 4 | 4 | Администрация  | Повышение информационной грамотности |
| Стоимость (руб.)  | 500.0 | - |