**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬ-ЛАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2015 №68

с.Усть-Ламенка

Об утверждении отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Ламенского сельсовета на 2015-2017 гг.» за 2015г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 №196 «О безопасности дорожного движения», со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=E6253F76ECBDE74FDB2F986E06BE2A51D1C622D28A59EBC721662C24D5ACCA2686002370676BCF71W550J) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Законом](consultantplus://offline/ref=E6253F76ECBDE74FDB2F866310D27458D9C57DD88F5DE2937E39777982A5C071C14F7A322365CC795329A4WE52J) Новосибирской области от 15.12.2007 N 166-ОЗ "О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области, Устава Усть-Ламенского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Ламенского сельсовета на 2015-2017 гг.» за 2015г.

2.Разместить данный отчет на сайте администрации.

Глава Усть-Ламенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области С.В.Перебейнос

Утвержден

Постановлением администрации

Усть-Ламенского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 10.12.2015 №68

Отчет

Главы Усть-Ламенского сельсовета об оценки эффективности и целесообразности продолжения выполнения мероприятий по реализации целевой программы по безопасности дорожного движения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Ламенского сельсовета на 2015-2017 гг.» за 2015 год

Для выявления степени достижения запланированных результатов, уровня затрат, сроков реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

Информация

о ходе выполнения мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Ламенского сельсовета на 2015-2017 гг.» за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Наименование целевого  показателя | Значение показателя | | Исполнитель | Ожидаемый результат | |
| План на отчетный  2015 г. | Факт  за 2015 г. |
| Разработка и выполнение мероприятий по Проекту организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования поселения | Число мероприятий (шт.) | 1 | 1 | Администрация | Повышение безопасности движения автотранспорта | |
| Стоимость (руб) | 25000.0 | 23315,0 |
| Строительство остановочного комплекса в с.Усть-Ламенка | Количество (шт) | 1 | 1 | Администрация | Повышение безопасности пассажиров |  |
| Стоимость (руб.) | 75000.0 | 58975,12 |  |
| Ремонт с частичной заменой фонарей уличного освещения | Количество (шт) | 16 | 10 | Администрация | Улучшение освещенности улиц |  |
| Стоимость (руб.) | 12000.0 | 29524,0 |  |
| Ремонт дорожного полотна автомобильных дорог поселения  (грейдерование, нарезка кюветов) | Количество (шт) | 6 | 6 | Администрация | Сохранность дорожного полотна | |
| Стоимость (руб.) | 25000.0 | 25000,0 |
| Оформление права собственности на мостовой переход через р.Кама с.Усть-Ламенка | Количество (шт) | 1 | 1 | Администрация | Обеспечение финансирования содержания моста | |
| Стоимость (руб.) | 12000.0 | 2000,0 |
| Информирование население об изменениях в законодательстве по Правилам дорожного движения | Количество (шт) | 4 | 4 | Администрация | Повышение информационной грамотности | |
| Стоимость (руб.) | 500.0 | - |

1. Оценка степени достижения запланированных результатов

1.1.Эффективность целевых индикаторов, согласно мероприятиям программы

О1- проект безопасности дорожного движения =1

О2-остановочный комплекс =1

О3- уличное освещение=0.625

О4-ремонт дорожного полотна=1

О5-оформление моста =1

О6-агитация =1

1.2.Уровень достигнутых значений целевых индикаторов в целом по программе

**У=0.9375**

2.Оценка эффективности уровня затрат.

2.1. Коэффициент использования бюджетных средств мероприятий программы

(Фактические затраты, руб.) 138814,0

Иб= ---------------------- ------------------- = -------------- = **0.9285**

(Плановые затраты, руб. ) 149500,0

3. Оценка эффективности программы

0.9375

Эп =------------ = **1.0096**

0.9285

4. Вывод: эффективность реализации целевой программы высокая.

Сроки исполнения мероприятий программы соответствуют плану.

Целесообразно продолжить работы по исполнению мероприятий программы.